Solicitud de Control de Cambios

Request for Change (RFC) — Plantilla estándar para proyectos de software

1.  Identificación de la RFC

| ID de RFC | RFC-B1 |
| --- | --- |
| Título del cambio | Cambio del criterio de puntuación de asignación de pilotos a promedio de las últimas 3 simulaciones |
| Fecha de solicitud | 09/09/2026 |
| Versión del documento | 1.0 |
| Estado actual | Pendiente de revisión |
| Proyecto / Sistema | Sistema de Asignación de Tripulaciones y Escenarios de Simulación – Academia de Operaciones Aéreas |
| Versión del sistema | Versión actual en producción |
| Requisito(s) afectado(s) | REQ vinculado al criterio de puntuación y asignación de pilotos por desempeño en simulación |

2.  Datos del solicitante

| Nombre completo | Ing. Sofía Valdés |
| --- | --- |
| Rol en el proyecto | Ingeniera de Aseguramiento de Calidad (QA) — origen: Memorando de QA |
| Departamento / Área | Aseguramiento de Calidad (QA) |
| Correo electrónico | [No especificado en el caso de estudio — origen: memorando de QA] |
| Teléfono / Teams | [No especificado en el caso de estudio] |

3.  Descripción del cambio

3.1  Situación actual — ¿qué problema tiene el requisito o sistema actual?

Describe el comportamiento o estado actual que genera el problema. Sé específico: incluye ejemplos, casos reales o métricas si es posible.

El sistema asigna pilotos a vuelos basándose únicamente en el puntaje más alto obtenido en un escenario de simulación. Sin embargo, el 15% de los pilotos seleccionados de esta manera muestran inestabilidad en su desempeño histórico, es decir, su rendimiento no es consistente a lo largo de múltiples simulaciones. Un único resultado sobresaliente ("golpe de suerte") no refleja necesariamente la competencia real y estable del piloto, lo cual representa un riesgo para la confiabilidad del proceso de asignación.

3.2  Cambio propuesto — ¿qué se quiere modificar exactamente?

Describe qué debe cambiar: texto del requisito, comportamiento del sistema, datos, interfaz, etc. Si el cambio afecta a un texto en el SRS, incluye la redacción anterior y la nueva.

Modificar la lógica de asignación para que, en lugar de considerar el puntaje máximo de una sola simulación, se calcule el promedio de las últimas 3 simulaciones del escenario correspondiente, y sea este promedio el criterio utilizado para la asignación de pilotos.

3.3  Motivación y beneficio esperado — ¿por qué es necesario este cambio?

¿Qué valor aporta al negocio, al usuario o al sistema? ¿Qué riesgo mitiga?

La motivación es mejorar la confiabilidad del proceso de asignación, evitando que resultados atípicos determinen la selección de tripulación. El beneficio esperado es contar con una medida más estable y representativa del desempeño real del piloto, reduciendo el riesgo de asignar pilotos cuyo alto puntaje puntual no refleja consistencia en su desempeño.

3.4  Alternativas consideradas

¿Se evaluaron otras soluciones? Descríbelas brevemente y explica por qué se descartaron. Si no se consideró ninguna, indicar 'No aplica' con justificación.

No se documentaron alternativas en el memorando original de QA. Se podría considerar el uso de la mediana en lugar del promedio para reducir aún más el efecto de valores atípicos; sin embargo, se prioriza el promedio de las últimas 3 simulaciones por su simplicidad de cálculo e interpretación.

4.  Clasificación y prioridad

| Tipo de cambio | [ ] Corrección de defecto [X] Mejora funcional [ ] Cambio regulatorio [ ] Cambio de arquitectura [ ] Otro: ___ |
| --- | --- |
| Prioridad | [ ] Crítica — bloquea entrega [X] Alta — sprint actual [ ] Media — próximo sprint [ ] Baja — backlog |
| Urgencia | [ ] Inmediata (< 48 h) [ ] Esta semana [X] Este sprint [ ] Sin restricción de tiempo |
| Tamaño estimado | [ ] XS (< 4 h) [ ] S (4–8 h) [X] M (1–3 días) [ ] L (3–7 días) [ ] XL (> 7 días) |

5.  Análisis de impacto

5.1  Requisitos y artefactos afectados

Lista todos los requisitos, casos de prueba, módulos de código, documentación o contratos que deberán actualizarse si se aprueba el cambio.

| Artefacto / ID | Descripción del impacto y cambios requeridos |
| --- | --- |
| SRS / REQ-XXX | HU6 (Registrar resultado de simulación) — su criterio de aceptación actual indica que "solo existe un resultado activo por piloto-escenario" y que el anterior se reemplaza; debe modificarse para conservar el historial de al menos las últimas 3 simulaciones en vez de sobrescribir |
| Casos de prueba | Casos de prueba de T6 (Registro de resultados de simulación) y T9 (Algoritmo de ranking de pilotos) — deben actualizarse para el nuevo cálculo de promedio |
| Módulo de código | T6 (responsable: Mateo) y T9 (responsable: Santiago) — ambos requieren modificación |
| Plan de proyecto | T6 está en el rango de Release 2 y T9 en Release 3 del Story Mapping; el cambio de criterio impactaría ambos releases si ya fueron implementados |
| Contratos / SLA | No aplica de forma directa |
| Documentación de usuario | Manual de criterios de evaluación — reflejar el nuevo cálculo por promedio |
| Otro artefacto | Historial de resultados por piloto — actualmente T6 sobrescribe el resultado anterior; se requiere conservar histórico de al menos 3 simulaciones |

5.2  Estimación de esfuerzo por área

| Área | Horas / días estimados | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| Análisis / Requisitos | 4 h | Definir regla de cálculo y casos borde (pilotos con menos de 3 simulaciones) |
| Desarrollo / Ingeniería | 1–2 días | Modificar lógica de cálculo de puntuación en el motor de asignación |
| Aseguramiento de calidad (QA) | 1 día | Pruebas del nuevo cálculo y regresión sobre asignaciones históricas |
| Documentación técnica | 2 h | Actualizar SRS y manual de criterios |
| Formación / comunicación | 2 h | Informar a instructores y evaluadores del cambio de criterio |
| Total estimado | ≈ 3 días |  |

5.3  Riesgos si el cambio se aprueba

¿Qué podría salir mal al implementar el cambio? Considera riesgos técnicos, de negocio y de cronograma.

Riesgo de que pilotos con menos de 3 simulaciones registradas no puedan calcularse correctamente bajo el nuevo criterio, requiriendo una regla de excepción o período de transición. También existe el riesgo de que el cambio de criterio genere reasignaciones de pilotos ya asignados bajo el esquema anterior.

5.4  Riesgos si el cambio se rechaza

¿Qué consecuencias tiene no hacer el cambio? ¿Se acumula deuda técnica, se incumple una regulación, se pierde al cliente?

Se mantiene el riesgo de asignar pilotos con desempeño inestable con base en un único resultado sobresaliente, riesgo que ya fue identificado por QA en el 15% de los casos, lo que podría derivar en asignaciones poco confiables y afectar la seguridad y calidad operativa.

6.  Criterios de aceptación del cambio

¿Cómo se verificará que el cambio fue implementado correctamente?

Redacta criterios medibles y verificables. Usa el formato: 'Dado [contexto], cuando [acción], entonces [resultado esperado].'

Dado un piloto con al menos 3 simulaciones registradas del escenario evaluado, cuando el sistema calcula su puntuación de asignación, entonces debe usar el promedio de esas últimas 3 simulaciones en lugar del puntaje máximo individual. Dado un piloto con menos de 3 simulaciones registradas, cuando el sistema intenta calcular su puntuación de asignación, entonces debe marcarlo como "histórico insuficiente" y aplicar la regla de excepción definida.

7.  Plan de implementación (si se aprueba)

| Sprint / iteración objetivo | Sprint XX (DD/MM/AAAA – DD/MM/AAAA) |
| --- | --- |
| Responsable de implementación |  |
| Responsable de validación (QA) |  |
| Fecha límite propuesta | DD/MM/AAAA |
| Dependencias / precondiciones | ¿Qué debe completarse antes de iniciar este cambio? |

Pasos de implementación propuestos

Lista ordenada de las tareas concretas para llevar el cambio a producción.

8.  Decisión del Comité de Control de Cambios (CCB)

| Fecha de revisión CCB | DD/MM/AAAA |
| --- | --- |
| Decisión | [ ] Aprobada [ ] Rechazada [ ] Aplazada [ ] Necesita más información |
| Sprint de implementación | (si se aprueba) |
| Condiciones de la decisión | Cualquier condición o restricción adjunta a la aprobación |

Justificación de la decisión

El CCB debe documentar el razonamiento detrás de la decisión, especialmente si es un rechazo o aplazamiento.

| Miembro CCB | Rol | Voto / posición |
| --- | --- | --- |
|  | Product Owner / PM | [ ] A favor [ ] En contra [ ] Abstención |
|  | Tech Lead | [ ] A favor [ ] En contra [ ] Abstención |
|  | QA Lead | [ ] A favor [ ] En contra [ ] Abstención |
|  | Analista de requisitos | [ ] A favor [ ] En contra [ ] Abstención |
|  | Representante del cliente | [ ] A favor [ ] En contra [ ] Abstención |

9.  Historial de versiones de la RFC

| Versión | Fecha | Autor | Descripción del cambio |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 09/09/2026 | Santiago Maya Horta | Versión inicial de la RFC |

10.  Aprobaciones y firmas

Al firmar este documento, los abajo firmantes confirman que han revisado la RFC, comprenden su alcance e impacto, y están de acuerdo con la decisión registrada en la Sección 8.

| Rol | Nombre y firma | Fecha |
| --- | --- | --- |
| Solicitante | ________________ | ____/____/______ |
| Analista de requisitos | Santiago Maya Horta | 09/09/2026 |
| Product Owner / PM | ________________ | ____/____/______ |
| Tech Lead | ________________ | ____/____/______ |
| Representante QA | ________________ | ____/____/______ |

Apéndice — Instrucciones de uso

Cómo usar esta plantilla

- Complete todos los campos antes de presentar la RFC al CCB. Los campos marcados en cursiva son ejemplos o indicaciones; reemplácelos con la información real del proyecto.

- Asigne el ID de RFC en orden cronológico (p. ej. RFC-001, RFC-002…). El CCB puede mantener un registro compartido para esto.

- El Análisis de impacto (Sección 5) es obligatorio antes de la reunión del CCB. Una RFC sin análisis de impacto no debe ser admitida a votación.

- Conserve todas las versiones de la RFC en el repositorio del proyecto con control de versiones. Una RFC rechazada sigue siendo un documento valioso para el historial.

- Tras la decisión del CCB, actualice la matriz de trazabilidad y todos los artefactos afectados listados en la Sección 5.

- Si el cambio es rechazado, documente la justificación con suficiente detalle para que el solicitante pueda reformular la RFC en el futuro si las condiciones cambian.

Escala de prioridad recomendada

| Prioridad | Definición | Tiempo máximo de respuesta del CCB |
| --- | --- | --- |
| Crítica | Bloquea una entrega o produce fallo en producción | 24 horas |
| Alta | Impacta el sprint actual o un hito cercano | 3 días hábiles |
| Media | Puede abordarse en el próximo sprint | 1 semana |
| Baja | Sin restricción de tiempo; puede ir al backlog | Próxima reunión CCB |