Solicitud de Control de Cambios

Request for Change (RFC) — Plantilla estándar para proyectos de software

1.  Identificación de la RFC

| ID de RFC | RFC-B2 |
| --- | --- |
| Título del cambio | Incorporación de fórmula híbrida de ponderación (70% simulación / 30% horas de vuelo reales) en la asignación |
| Fecha de solicitud | 09/09/2026 |
| Versión del documento | 1.0 |
| Estado actual | Pendiente de revisión |
| Proyecto / Sistema | Sistema de Asignación de Tripulaciones y Escenarios de Simulación – Academia de Operaciones Aéreas |
| Versión del sistema | Versión actual en producción |
| Requisito(s) afectado(s) | REQ vinculado al criterio de puntuación y asignación de pilotos (relacionado con RFC-B1) |

2.  Datos del solicitante

| Nombre completo | Dirección de Entrenamiento (autora de la nota técnica) |
| --- | --- |
| Rol en el proyecto | Dirección / Coordinación de Entrenamiento — origen: Nota Técnica |
| Departamento / Área | Entrenamiento |
| Correo electrónico | [No especificado en el caso de estudio — origen: nota técnica] |
| Teléfono / Teams | [No especificado en el caso de estudio] |

3.  Descripción del cambio

3.1  Situación actual — ¿qué problema tiene el requisito o sistema actual?

Describe el comportamiento o estado actual que genera el problema. Sé específico: incluye ejemplos, casos reales o métricas si es posible.

El sistema de asignación basa su puntuación únicamente en el desempeño obtenido en el simulador. Esto ha generado que pilotos noveles, con buen desempeño en escenarios simulados, superen en puntuación a pilotos veteranos que cuentan con miles de horas de vuelo real acumuladas en ruta. Esta situación no refleja adecuadamente la experiencia operativa real de los pilotos y puede llevar a decisiones de asignación que privilegien el desempeño simulado por encima de la experiencia comprobada en vuelo.

3.2  Cambio propuesto — ¿qué se quiere modificar exactamente?

Describe qué debe cambiar: texto del requisito, comportamiento del sistema, datos, interfaz, etc. Si el cambio afecta a un texto en el SRS, incluye la redacción anterior y la nueva.

Implementar una fórmula híbrida de ponderación para el cálculo del puntaje de asignación, combinando 70% del resultado obtenido en simulación y 30% correspondiente a las horas de vuelo reales acumuladas por el piloto, de manera que ambos factores incidan en la decisión final de asignación.

3.3  Motivación y beneficio esperado — ¿por qué es necesario este cambio?

¿Qué valor aporta al negocio, al usuario o al sistema? ¿Qué riesgo mitiga?

La motivación es lograr un equilibrio entre la evaluación en simulador y la experiencia práctica real, evitando que pilotos noveles con buen desempeño puntual en simulación sean priorizados sobre pilotos veteranos con amplia trayectoria operativa. El beneficio esperado es una asignación más equilibrada entre teoría y experiencia, fortaleciendo la confiabilidad y percepción de equidad del proceso.

3.4  Alternativas consideradas

¿Se evaluaron otras soluciones? Descríbelas brevemente y explica por qué se descartaron. Si no se consideró ninguna, indicar 'No aplica' con justificación.

No se documentaron alternativas en la nota técnica original. Se podría considerar ajustar la ponderación (por ejemplo 60/40) o incorporar factores adicionales como antigüedad o tipo de aeronave; sin embargo, se prioriza la fórmula 70/30 propuesta por la Dirección de Entrenamiento como punto de partida.

4.  Clasificación y prioridad

| Tipo de cambio | [ ] Corrección de defecto [X] Mejora funcional [ ] Cambio regulatorio [ ] Cambio de arquitectura [ ] Otro: ___ |
| --- | --- |
| Prioridad | [ ] Crítica — bloquea entrega [ ] Alta — sprint actual [X] Media — próximo sprint [ ] Baja — backlog |
| Urgencia | [ ] Inmediata (< 48 h) [ ] Esta semana [ ] Este sprint [X] Sin restricción de tiempo |
| Tamaño estimado | [ ] XS (< 4 h) [ ] S (4–8 h) [X] M (1–3 días) [ ] L (3–7 días) [ ] XL (> 7 días) |

5.  Análisis de impacto

5.1  Requisitos y artefactos afectados

Lista todos los requisitos, casos de prueba, módulos de código, documentación o contratos que deberán actualizarse si se aprueba el cambio.

| Artefacto / ID | Descripción del impacto y cambios requeridos |
| --- | --- |
| SRS / REQ-XXX | HU2 (Registrar tripulaciones) — ya guarda "número de vuelos y horas acumuladas", dato necesario para el 30% de horas reales; y HU8 (Asignar tripulación al vuelo) — el ranking debe incorporar este nuevo cálculo |
| Casos de prueba | Casos de prueba de T9 (Algoritmo de ranking de pilotos) — deben actualizarse para validar la ponderación 70/30 |
| Módulo de código | T9, Algoritmo de ranking de pilotos (responsable: Santiago) — mismo módulo afectado por RFC-B1; T2, Formulario de registro de tripulaciones (responsable: Mateo), ya captura las horas de vuelo reales que se usarán como insumo |
| Plan de proyecto | T9 está en Release 3; debe coordinarse con el cambio de RFC-B1, ya que ambos modifican el mismo algoritmo de ranking |
| Contratos / SLA | No aplica de forma directa |
| Documentación de usuario | Manual de criterios de evaluación y asignación de pilotos |
| Otro artefacto | Registro de horas de vuelo reales por piloto (ya capturado en HU2 / T2) |

5.2  Estimación de esfuerzo por área

| Área | Horas / días estimados | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| Análisis / Requisitos | 6 h | Definir fórmula de ponderación y fuente de datos de horas reales |
| Desarrollo / Ingeniería | 2–3 días | Implementar la fórmula híbrida e integrar el registro de horas reales |
| Aseguramiento de calidad (QA) | 1–2 días | Pruebas de la fórmula combinada y validación con casos reales |
| Documentación técnica | 3 h | Actualizar SRS y manual de criterios |
| Formación / comunicación | 2 h | Informar a instructores y evaluadores del nuevo criterio |
| Total estimado | ≈ 4 días |  |

5.3  Riesgos si el cambio se aprueba

¿Qué podría salir mal al implementar el cambio? Considera riesgos técnicos, de negocio y de cronograma.

Riesgo de que los datos de horas de vuelo reales no estén disponibles o actualizados para todos los pilotos, generando cálculos incompletos. También existe riesgo de reasignaciones de pilotos ya evaluados bajo el esquema puramente simulado, y de conflictos de implementación con RFC-B1 si ambos cambios sobre el mismo módulo no se coordinan adecuadamente.

5.4  Riesgos si el cambio se rechaza

¿Qué consecuencias tiene no hacer el cambio? ¿Se acumula deuda técnica, se incumple una regulación, se pierde al cliente?

Se mantiene el riesgo de que la asignación no refleje la experiencia real de los pilotos veteranos, privilegiando desempeños puntuales en simulador sobre la trayectoria operativa comprobada, lo cual podría afectar la percepción de equidad y la calidad de las asignaciones.

6.  Criterios de aceptación del cambio

¿Cómo se verificará que el cambio fue implementado correctamente?

Redacta criterios medibles y verificables. Usa el formato: 'Dado [contexto], cuando [acción], entonces [resultado esperado].'

Dado un piloto con datos de desempeño en simulación y horas de vuelo reales registradas, cuando el sistema calcula su puntuación de asignación, entonces debe combinar el 70% del puntaje de simulación y el 30% de las horas de vuelo reales normalizadas. Dado un piloto sin registro de horas de vuelo reales, cuando el sistema intenta calcular su puntuación híbrida, entonces debe marcarlo como "dato incompleto" y aplicar la regla de excepción definida.

7.  Plan de implementación (si se aprueba)

| Sprint / iteración objetivo | Sprint XX (DD/MM/AAAA – DD/MM/AAAA) |
| --- | --- |
| Responsable de implementación |  |
| Responsable de validación (QA) |  |
| Fecha límite propuesta | DD/MM/AAAA |
| Dependencias / precondiciones | ¿Qué debe completarse antes de iniciar este cambio? |

Pasos de implementación propuestos

Lista ordenada de las tareas concretas para llevar el cambio a producción.

8.  Decisión del Comité de Control de Cambios (CCB)

| Fecha de revisión CCB | DD/MM/AAAA |
| --- | --- |
| Decisión | [ ] Aprobada [ ] Rechazada [ ] Aplazada [ ] Necesita más información |
| Sprint de implementación | (si se aprueba) |
| Condiciones de la decisión | Cualquier condición o restricción adjunta a la aprobación |

Justificación de la decisión

El CCB debe documentar el razonamiento detrás de la decisión, especialmente si es un rechazo o aplazamiento.

| Miembro CCB | Rol | Voto / posición |
| --- | --- | --- |
|  | Product Owner / PM | [ ] A favor [ ] En contra [ ] Abstención |
|  | Tech Lead | [ ] A favor [ ] En contra [ ] Abstención |
|  | QA Lead | [ ] A favor [ ] En contra [ ] Abstención |
|  | Analista de requisitos | [ ] A favor [ ] En contra [ ] Abstención |
|  | Representante del cliente | [ ] A favor [ ] En contra [ ] Abstención |

9.  Historial de versiones de la RFC

| Versión | Fecha | Autor | Descripción del cambio |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 09/09/2026 | Santiago Maya Horta | Versión inicial de la RFC |

10.  Aprobaciones y firmas

Al firmar este documento, los abajo firmantes confirman que han revisado la RFC, comprenden su alcance e impacto, y están de acuerdo con la decisión registrada en la Sección 8.

| Rol | Nombre y firma | Fecha |
| --- | --- | --- |
| Solicitante | ________________ | ____/____/______ |
| Analista de requisitos | Santiago Maya Horta | 09/09/2026 |
| Product Owner / PM | ________________ | ____/____/______ |
| Tech Lead | ________________ | ____/____/______ |
| Representante QA | ________________ | ____/____/______ |

Apéndice — Instrucciones de uso

Cómo usar esta plantilla

- Complete todos los campos antes de presentar la RFC al CCB. Los campos marcados en cursiva son ejemplos o indicaciones; reemplácelos con la información real del proyecto.

- Asigne el ID de RFC en orden cronológico (p. ej. RFC-001, RFC-002…). El CCB puede mantener un registro compartido para esto.

- El Análisis de impacto (Sección 5) es obligatorio antes de la reunión del CCB. Una RFC sin análisis de impacto no debe ser admitida a votación.

- Conserve todas las versiones de la RFC en el repositorio del proyecto con control de versiones. Una RFC rechazada sigue siendo un documento valioso para el historial.

- Tras la decisión del CCB, actualice la matriz de trazabilidad y todos los artefactos afectados listados en la Sección 5.

- Si el cambio es rechazado, documente la justificación con suficiente detalle para que el solicitante pueda reformular la RFC en el futuro si las condiciones cambian.

Escala de prioridad recomendada

| Prioridad | Definición | Tiempo máximo de respuesta del CCB |
| --- | --- | --- |
| Crítica | Bloquea una entrega o produce fallo en producción | 24 horas |
| Alta | Impacta el sprint actual o un hito cercano | 3 días hábiles |
| Media | Puede abordarse en el próximo sprint | 1 semana |
| Baja | Sin restricción de tiempo; puede ir al backlog | Próxima reunión CCB |