Solicitud de Control de Cambios

Request for Change (RFC) — Plantilla estándar para proyectos de software

1.  Identificación de la RFC

| ID de RFC | RFC-C1 |
| --- | --- |
| Título del cambio | Implementación de modelo de Machine Learning para predicción automática del escenario de simulación más probable |
| Fecha de solicitud | 09/09/2026 |
| Versión del documento | 1.0 |
| Estado actual | Rechazada |
| Proyecto / Sistema | Sistema de Asignación de Tripulaciones y Escenarios de Simulación – Academia de Operaciones Aéreas |
| Versión del sistema | Versión actual en producción |
| Requisito(s) afectado(s) | REQ vinculado al proceso de selección/comparación de escenarios de simulación |

2.  Datos del solicitante

| Nombre completo | Equipo de Transformación Digital (autor de la propuesta) |
| --- | --- |
| Rol en el proyecto | Iniciativa de Transformación Digital / Innovación — origen: Propuesta de Transformación Digital |
| Departamento / Área | Transformación Digital / Innovación |
| Correo electrónico | [No especificado en el caso de estudio — origen: propuesta de transformación digital] |
| Teléfono / Teams | [No especificado en el caso de estudio] |

3.  Descripción del cambio

3.1  Situación actual — ¿qué problema tiene el requisito o sistema actual?

Describe el comportamiento o estado actual que genera el problema. Sé específico: incluye ejemplos, casos reales o métricas si es posible.

Actualmente el sistema compara escenarios de simulación de manera reactiva, aplicando reglas y criterios definidos manualmente (como los filtros y ponderaciones ya incorporados en RFC-A1, RFC-B1 y RFC-B2) para determinar qué escenario asignar. Este enfoque, aunque funcional y auditable, requiere que cada nueva condición o variable sea incorporada explícitamente por un analista.

3.2  Cambio propuesto — ¿qué se quiere modificar exactamente?

Describe qué debe cambiar: texto del requisito, comportamiento del sistema, datos, interfaz, etc. Si el cambio afecta a un texto en el SRS, incluye la redacción anterior y la nueva.

Implementar un modelo de Machine Learning que, a partir de datos históricos de asignación y desempeño, prediga automáticamente el escenario de simulación más probable o más adecuado para cada piloto, sin depender de reglas explícitas definidas manualmente.

3.3  Motivación y beneficio esperado — ¿por qué es necesario este cambio?

¿Qué valor aporta al negocio, al usuario o al sistema? ¿Qué riesgo mitiga?

La motivación es optimizar de forma extrema el proceso de selección de escenarios, reduciendo la dependencia de reglas manuales y aprovechando patrones históricos que un modelo predictivo podría identificar mejor que un conjunto de reglas fijas. El beneficio esperado planteado por la propuesta es una mayor precisión y eficiencia en la asignación de escenarios.

3.4  Alternativas consideradas

¿Se evaluaron otras soluciones? Descríbelas brevemente y explica por qué se descartaron. Si no se consideró ninguna, indicar 'No aplica' con justificación.

No se documentaron alternativas en la propuesta original. Como alternativa, se sugiere mantener y evolucionar de forma incremental el enfoque basado en reglas explícitas ya utilizado en RFC-A1, RFC-B1 y RFC-B2, en lugar de introducir un modelo de caja negra.

4.  Clasificación y prioridad

| Tipo de cambio | [ ] Corrección de defecto [ ] Mejora funcional [ ] Cambio regulatorio [X] Cambio de arquitectura [ ] Otro: ___ |
| --- | --- |
| Prioridad | [ ] Crítica — bloquea entrega [ ] Alta — sprint actual [ ] Media — próximo sprint [X] Baja — backlog |
| Urgencia | [ ] Inmediata (< 48 h) [ ] Esta semana [ ] Este sprint [X] Sin restricción de tiempo |
| Tamaño estimado | [ ] XS (< 4 h) [ ] S (4–8 h) [ ] M (1–3 días) [ ] L (3–7 días) [X] XL (> 7 días) |

5.  Análisis de impacto

5.1  Requisitos y artefactos afectados

Lista todos los requisitos, casos de prueba, módulos de código, documentación o contratos que deberán actualizarse si se aprueba el cambio.

| Artefacto / ID | Descripción del impacto y cambios requeridos |
| --- | --- |
| SRS / REQ-XXX | HU7 (Determinar escenario más aproximado) — actualmente compara condiciones del vuelo con escenarios de forma reactiva por similitud; este requisito sería reemplazado por un modelo predictivo |
| Casos de prueba | Casos de prueba de T7, Algoritmo de comparación vuelo-escenario (responsable: Santiago) — requerirían redefinirse bajo un paradigma no determinístico |
| Módulo de código | T7 y T8, Vista de selección de escenario (ambas de Santiago) — serían reemplazadas por el nuevo modelo de ML |
| Plan de proyecto | T7 y T8 están en Release 3; introducir ML implicaría retrasar este release de forma significativa |
| Contratos / SLA | Podría afectar compromisos de trazabilidad y auditoría |
| Documentación de usuario | Documentación completamente nueva sobre el funcionamiento del modelo |
| Otro artefacto | Matriz de trazabilidad de decisiones — comprometida por la naturaleza "caja negra" del modelo |

5.2  Estimación de esfuerzo por área

| Área | Horas / días estimados | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| Análisis / Requisitos | 3–5 días | Investigación de viabilidad y definición de datos de entrenamiento |
| Desarrollo / Ingeniería | > 15 días | Diseño, entrenamiento y ajuste del modelo de ML |
| Aseguramiento de calidad (QA) | 5–7 días | Validación estadística del modelo (no pruebas deterministas tradicionales) |
| Documentación técnica | 3 días | Documentación completa del funcionamiento del modelo |
| Formación / comunicación | 3 días | Formación del equipo e instructores en el nuevo enfoque |
| Total estimado | > 4 semanas |  |

5.3  Riesgos si el cambio se aprueba

¿Qué podría salir mal al implementar el cambio? Considera riesgos técnicos, de negocio y de cronograma.

El riesgo principal es que el modelo de Machine Learning propuesto constituye un modelo de "caja negra", lo que dificulta explicar o justificar sus decisiones ante auditorías de seguridad aérea. En un contexto donde la trazabilidad de las decisiones de asignación es crítica por regulación, la falta de explicabilidad representa un riesgo regulatorio y de seguridad significativo. Además, implica una inversión de tiempo y recursos considerable frente a un beneficio no garantizado.

5.4  Riesgos si el cambio se rechaza

¿Qué consecuencias tiene no hacer el cambio? ¿Se acumula deuda técnica, se incumple una regulación, se pierde al cliente?

Se mantiene el enfoque basado en reglas explícitas, lo cual implica que el sistema seguirá dependiendo de la actualización manual de criterios ante nuevos escenarios; sin embargo, se preserva la trazabilidad y explicabilidad de las decisiones, requisito no negociable en el contexto de operaciones aéreas.

6.  Criterios de aceptación del cambio

¿Cómo se verificará que el cambio fue implementado correctamente?

Redacta criterios medibles y verificables. Usa el formato: 'Dado [contexto], cuando [acción], entonces [resultado esperado].'

Dado que se proponga nuevamente un modelo de predicción de escenarios, cuando este se presente ante el CCB, entonces debe incluir un mecanismo de explicabilidad (explainability) que permita auditar cada decisión individual. Dado un modelo de predicción propuesto, cuando se evalúe su implementación, entonces debe demostrar un nivel de trazabilidad equivalente o superior al del sistema basado en reglas actual.

7.  Plan de implementación (si se aprueba)

| Sprint / iteración objetivo | No aplica — la RFC fue rechazada por el CCB (ver Sección 8) |
| --- | --- |
| Responsable de implementación | No aplica |
| Responsable de validación (QA) | No aplica |
| Fecha límite propuesta | No aplica |
| Dependencias / precondiciones | No aplica |

Pasos de implementación propuestos

Lista ordenada de las tareas concretas para llevar el cambio a producción.

No aplica — la RFC fue rechazada por el CCB (ver Sección 8).

8.  Decisión del Comité de Control de Cambios (CCB)

| Fecha de revisión CCB | 09/09/2026 |
| --- | --- |
| Decisión | [ ] Aprobada [X] Rechazada [ ] Aplazada [ ] Necesita más información |
| Sprint de implementación | No aplica |
| Condiciones de la decisión | Se invita al Equipo de Transformación Digital a reformular la propuesta incorporando mecanismos de explicabilidad (XAI) antes de una nueva presentación |

Justificación de la decisión

El CCB debe documentar el razonamiento detrás de la decisión, especialmente si es un rechazo o aplazamiento.

Como Tech Lead, se recomienda RECHAZAR la RFC-C1. Si bien el modelo de Machine Learning propuesto podría optimizar el proceso de selección de escenarios, su naturaleza de "caja negra" impide justificar de manera clara y auditable las decisiones individuales de asignación ante evaluaciones de seguridad y auditorías regulatorias propias del sector aéreo. En un dominio donde la trazabilidad de cada decisión es un requisito crítico, no es aceptable introducir un componente cuyas decisiones no puedan explicarse ni auditarse con el mismo nivel de detalle que el enfoque basado en reglas actual (RFC-A1, RFC-B1, RFC-B2). Se recomienda que el equipo de Transformación Digital reformule la propuesta incorporando técnicas de IA explicable (XAI) o modelos híbridos que combinen aprendizaje automático con reglas auditables, antes de someter nuevamente la solicitud a evaluación del CCB.

| Miembro CCB | Rol | Voto / posición |
| --- | --- | --- |
|  | Product Owner / PM | [ ] A favor [ ] En contra [ ] Abstención |
|  | Tech Lead | [ ] A favor [X] En contra [ ] Abstención |
|  | QA Lead | [ ] A favor [ ] En contra [ ] Abstención |
|  | Analista de requisitos | [ ] A favor [ ] En contra [ ] Abstención |
|  | Representante del cliente | [ ] A favor [ ] En contra [ ] Abstención |

9.  Historial de versiones de la RFC

| Versión | Fecha | Autor | Descripción del cambio |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 09/09/2026 | Santiago Maya Horta | Versión inicial de la RFC |

10.  Aprobaciones y firmas

Al firmar este documento, los abajo firmantes confirman que han revisado la RFC, comprenden su alcance e impacto, y están de acuerdo con la decisión registrada en la Sección 8.

| Rol | Nombre y firma | Fecha |
| --- | --- | --- |
| Solicitante | ________________ | ____/____/______ |
| Analista de requisitos | Santiago Maya Horta | 09/09/2026 |
| Product Owner / PM | ________________ | ____/____/______ |
| Tech Lead | ________________ | ____/____/______ |
| Representante QA | ________________ | ____/____/______ |

Apéndice — Instrucciones de uso

Cómo usar esta plantilla

- Complete todos los campos antes de presentar la RFC al CCB. Los campos marcados en cursiva son ejemplos o indicaciones; reemplácelos con la información real del proyecto.

- Asigne el ID de RFC en orden cronológico (p. ej. RFC-001, RFC-002…). El CCB puede mantener un registro compartido para esto.

- El Análisis de impacto (Sección 5) es obligatorio antes de la reunión del CCB. Una RFC sin análisis de impacto no debe ser admitida a votación.

- Conserve todas las versiones de la RFC en el repositorio del proyecto con control de versiones. Una RFC rechazada sigue siendo un documento valioso para el historial.

- Tras la decisión del CCB, actualice la matriz de trazabilidad y todos los artefactos afectados listados en la Sección 5.

- Si el cambio es rechazado, documente la justificación con suficiente detalle para que el solicitante pueda reformular la RFC en el futuro si las condiciones cambian.

Escala de prioridad recomendada

| Prioridad | Definición | Tiempo máximo de respuesta del CCB |
| --- | --- | --- |
| Crítica | Bloquea una entrega o produce fallo en producción | 24 horas |
| Alta | Impacta el sprint actual o un hito cercano | 3 días hábiles |
| Media | Puede abordarse en el próximo sprint | 1 semana |
| Baja | Sin restricción de tiempo; puede ir al backlog | Próxima reunión CCB |