Solicitud de Control de Cambios

Request for Change (RFC) — Plantilla estándar para proyectos de software

1.  Identificación de la RFC

| ID de RFC | RFC-C2 |
| --- | --- |
| Título del cambio | Alineación del criterio de certificación de pilotos con la norma NAC-2026 (de "Habilidades Máximas" a "Estabilidad de Competencias") |
| Fecha de solicitud | 09/09/2026 |
| Versión del documento | 1.0 |
| Estado actual | Aprobada |
| Proyecto / Sistema | Sistema de Asignación de Tripulaciones y Escenarios de Simulación – Academia de Operaciones Aéreas |
| Versión del sistema | Versión actual en producción |
| Requisito(s) afectado(s) | REQ vinculado al criterio de certificación y asignación de pilotos (relacionado con RFC-B1) |

2.  Datos del solicitante

| Nombre completo | Autoridad de Aviación Civil (AAC) |
| --- | --- |
| Rol en el proyecto | Entidad reguladora externa — origen: Circular normativa AAC |
| Departamento / Área | Cumplimiento Normativo / Regulación |
| Correo electrónico | [No especificado en el caso de estudio — origen: circular AAC] |
| Teléfono / Teams | [No especificado en el caso de estudio] |

3.  Descripción del cambio

3.1  Situación actual — ¿qué problema tiene el requisito o sistema actual?

Describe el comportamiento o estado actual que genera el problema. Sé específico: incluye ejemplos, casos reales o métricas si es posible.

El proceso actual de certificación de pilotos se basa en el criterio de "Habilidades Máximas", es decir, evalúa el mejor desempeño puntual demostrado por el piloto. La norma NAC-2026, emitida por la Autoridad de Aviación Civil, exige que la certificación se base en "Estabilidad de Competencias" en lugar de "Habilidades Máximas", lo que representa un incumplimiento normativo del proceso actual.

3.2  Cambio propuesto — ¿qué se quiere modificar exactamente?

Describe qué debe cambiar: texto del requisito, comportamiento del sistema, datos, interfaz, etc. Si el cambio afecta a un texto en el SRS, incluye la redacción anterior y la nueva.

Actualizar la regla de asignación y certificación para que se base en la estabilidad de competencias del piloto (consistencia de desempeño a lo largo del tiempo) en lugar de sus habilidades máximas puntuales, y actualizar el Manual de Certificación Interno para reflejar este nuevo criterio normativo.

3.3  Motivación y beneficio esperado — ¿por qué es necesario este cambio?

¿Qué valor aporta al negocio, al usuario o al sistema? ¿Qué riesgo mitiga?

La motivación es el cumplimiento obligatorio de la norma NAC-2026 emitida por la AAC. El beneficio esperado es la alineación legal y regulatoria de la Academia de Operaciones Aéreas, evitando sanciones o la pérdida de certificaciones vigentes. Adicionalmente, este criterio es coherente con el enfoque de estabilidad ya introducido en RFC-B1 (promedio de las últimas 3 simulaciones), lo que refuerza la consistencia del sistema en su conjunto.

3.4  Alternativas consideradas

¿Se evaluaron otras soluciones? Descríbelas brevemente y explica por qué se descartaron. Si no se consideró ninguna, indicar 'No aplica' con justificación.

No aplica. Al tratarse de una exigencia normativa de cumplimiento obligatorio (Circular AAC), no existen alternativas viables distintas a la actualización del criterio de certificación; la única decisión posible es cómo y cuándo implementar el cambio, no si implementarlo.

4.  Clasificación y prioridad

| Tipo de cambio | [ ] Corrección de defecto [ ] Mejora funcional [X] Cambio regulatorio [ ] Cambio de arquitectura [ ] Otro: ___ |
| --- | --- |
| Prioridad | [X] Crítica — bloquea entrega [ ] Alta — sprint actual [ ] Media — próximo sprint [ ] Baja — backlog |
| Urgencia | [ ] Inmediata (< 48 h) [X] Esta semana [ ] Este sprint [ ] Sin restricción de tiempo |
| Tamaño estimado | [ ] XS (< 4 h) [ ] S (4–8 h) [ ] M (1–3 días) [X] L (3–7 días) [ ] XL (> 7 días) |

5.  Análisis de impacto

5.1  Requisitos y artefactos afectados

Lista todos los requisitos, casos de prueba, módulos de código, documentación o contratos que deberán actualizarse si se aprueba el cambio.

| Artefacto / ID | Descripción del impacto y cambios requeridos |
| --- | --- |
| SRS / REQ-XXX | HU6 (Registrar resultado de simulación) y HU8 (Asignar tripulación al vuelo) — mismos artefactos afectados por RFC-B1, ya que el criterio de certificación y el de asignación comparten la misma lógica de puntaje |
| Casos de prueba | Casos de prueba de T6 y T9 — deben actualizarse para validar el nuevo criterio de "Estabilidad de Competencias" |
| Módulo de código | T6 (responsable: Mateo) y T9 (responsable: Santiago) — mismo módulo afectado por RFC-B1 |
| Plan de proyecto | Debe coordinarse con RFC-B1, ya que ambos modifican T6 y T9 en el mismo sprint |
| Contratos / SLA | Aplica directamente — compromiso de cumplimiento normativo con la AAC |
| Documentación de usuario | Manual de Certificación Interno — debe actualizarse formalmente |
| Otro artefacto | Registro de certificaciones vigentes de pilotos — debe revisarse su validez bajo el nuevo criterio |

5.2  Estimación de esfuerzo por área

| Área | Horas / días estimados | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| Análisis / Requisitos | 1 día | Revisión de la Circular AAC y definición operativa de "Estabilidad de Competencias" |
| Desarrollo / Ingeniería | 2–3 días | Actualizar la regla de certificación (coordinado con el cálculo de RFC-B1) |
| Aseguramiento de calidad (QA) | 1–2 días | Validar cumplimiento del nuevo criterio y regresión de certificaciones vigentes |
| Documentación técnica | 1 día | Actualizar el Manual de Certificación Interno |
| Formación / comunicación | 1 día | Comunicar el cambio normativo a instructores y evaluadores |
| Total estimado | ≈ 1 semana |  |

5.3  Riesgos si el cambio se aprueba

¿Qué podría salir mal al implementar el cambio? Considera riesgos técnicos, de negocio y de cronograma.

Riesgo de que la implementación no esté lista antes de la fecha límite exigida por la AAC, lo que podría derivar en sanciones. También existe riesgo de conflicto de implementación con RFC-B1, ya que ambos cambios afectan el mismo módulo de cálculo/certificación; es indispensable coordinar ambos desarrollos en el mismo sprint para evitar inconsistencias entre el criterio de asignación y el de certificación.

5.4  Riesgos si el cambio se rechaza

¿Qué consecuencias tiene no hacer el cambio? ¿Se acumula deuda técnica, se incumple una regulación, se pierde al cliente?

El rechazo no es una opción viable dado el carácter obligatorio de la norma NAC-2026; no implementar el cambio expondría a la Academia a incumplimiento regulatorio, posibles sanciones de la AAC y a la invalidación de certificaciones de pilotos.

6.  Criterios de aceptación del cambio

¿Cómo se verificará que el cambio fue implementado correctamente?

Redacta criterios medibles y verificables. Usa el formato: 'Dado [contexto], cuando [acción], entonces [resultado esperado].'

Dado un piloto en proceso de certificación, cuando el sistema evalúa su elegibilidad, entonces debe basarse en la estabilidad de competencias (consistencia de desempeño) y no en el registro de habilidades máximas puntuales. Dado que se actualiza el criterio de certificación, cuando se actualiza el Manual de Certificación Interno, entonces debe reflejar explícitamente el nuevo criterio de "Estabilidad de Competencias" conforme a la norma NAC-2026.

7.  Plan de implementación (si se aprueba)

| Sprint / iteración objetivo | Sprint 10 (14/09/2026 – 21/09/2026) |
| --- | --- |
| Responsable de implementación | Equipo de Desarrollo — Módulo de Certificación (coordinado con el responsable de RFC-B1) |
| Responsable de validación (QA) | Ing. Sofía Valdés — equipo de QA |
| Fecha límite propuesta | 21/09/2026 |
| Dependencias / precondiciones | Debe coordinarse con la implementación de RFC-B1, ya que ambos cambios modifican el mismo módulo de cálculo de desempeño; se recomienda implementarlos en el mismo sprint para evitar que el criterio de asignación (B1) y el de certificación (C2) queden desalineados. |

Pasos de implementación propuestos

Lista ordenada de las tareas concretas para llevar el cambio a producción.

1. Revisar la Circular AAC y formalizar la definición operativa de "Estabilidad de Competencias". 2. Coordinar con el equipo responsable de RFC-B1 para alinear ambas lógicas de cálculo sobre el mismo módulo. 3. Actualizar la regla de certificación en el Módulo de Certificación de Pilotos. 4. Actualizar el Manual de Certificación Interno con el nuevo criterio normativo. 5. Ejecutar pruebas de regresión sobre certificaciones vigentes bajo el nuevo criterio. 6. Comunicar el cambio a instructores, evaluadores y pilotos certificados. 7. Reportar la implementación a la Autoridad de Aviación Civil (AAC) como evidencia de cumplimiento.

8.  Decisión del Comité de Control de Cambios (CCB)

| Fecha de revisión CCB | 09/09/2026 |
| --- | --- |
| Decisión | [X] Aprobada [ ] Rechazada [ ] Aplazada [ ] Necesita más información |
| Sprint de implementación | Sprint 10 (14/09/2026 – 21/09/2026) |
| Condiciones de la decisión | Debe coordinarse obligatoriamente con la implementación de RFC-B1 para evitar inconsistencias entre asignación y certificación |

Justificación de la decisión

El CCB debe documentar el razonamiento detrás de la decisión, especialmente si es un rechazo o aplazamiento.

Se aprueba la RFC-C2 dado su carácter de cumplimiento normativo obligatorio conforme a la norma NAC-2026 emitida por la Autoridad de Aviación Civil. No implementar este cambio expondría a la Academia de Operaciones Aéreas a incumplimiento regulatorio y riesgo de sanciones. Se aprueba bajo la condición de que su implementación se coordine estrechamente con la de RFC-B1, dado que ambos cambios modifican el mismo módulo de cálculo de desempeño de pilotos; de no coordinarse, existe el riesgo de que el criterio usado para asignar vuelos (RFC-B1) y el criterio usado para certificar pilotos (RFC-C2) queden desalineados entre sí, generando inconsistencias operativas y de auditoría.

| Miembro CCB | Rol | Voto / posición |
| --- | --- | --- |
|  | Product Owner / PM | [X] A favor [ ] En contra [ ] Abstención |
|  | Tech Lead | [X] A favor [ ] En contra [ ] Abstención |
|  | QA Lead | [X] A favor [ ] En contra [ ] Abstención |
|  | Analista de requisitos | [X] A favor [ ] En contra [ ] Abstención |
|  | Representante del cliente | [X] A favor [ ] En contra [ ] Abstención |

9.  Historial de versiones de la RFC

| Versión | Fecha | Autor | Descripción del cambio |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 09/09/2026 | Santiago Maya Horta | Versión inicial de la RFC |

10.  Aprobaciones y firmas

Al firmar este documento, los abajo firmantes confirman que han revisado la RFC, comprenden su alcance e impacto, y están de acuerdo con la decisión registrada en la Sección 8.

| Rol | Nombre y firma | Fecha |
| --- | --- | --- |
| Solicitante | ________________ | ____/____/______ |
| Analista de requisitos | Santiago Maya Horta | 09/09/2026 |
| Product Owner / PM | ________________ | ____/____/______ |
| Tech Lead | ________________ | ____/____/______ |
| Representante QA | ________________ | ____/____/______ |

Apéndice — Instrucciones de uso

Cómo usar esta plantilla

- Complete todos los campos antes de presentar la RFC al CCB. Los campos marcados en cursiva son ejemplos o indicaciones; reemplácelos con la información real del proyecto.

- Asigne el ID de RFC en orden cronológico (p. ej. RFC-001, RFC-002…). El CCB puede mantener un registro compartido para esto.

- El Análisis de impacto (Sección 5) es obligatorio antes de la reunión del CCB. Una RFC sin análisis de impacto no debe ser admitida a votación.

- Conserve todas las versiones de la RFC en el repositorio del proyecto con control de versiones. Una RFC rechazada sigue siendo un documento valioso para el historial.

- Tras la decisión del CCB, actualice la matriz de trazabilidad y todos los artefactos afectados listados en la Sección 5.

- Si el cambio es rechazado, documente la justificación con suficiente detalle para que el solicitante pueda reformular la RFC en el futuro si las condiciones cambian.

Escala de prioridad recomendada

| Prioridad | Definición | Tiempo máximo de respuesta del CCB |
| --- | --- | --- |
| Crítica | Bloquea una entrega o produce fallo en producción | 24 horas |
| Alta | Impacta el sprint actual o un hito cercano | 3 días hábiles |
| Media | Puede abordarse en el próximo sprint | 1 semana |
| Baja | Sin restricción de tiempo; puede ir al backlog | Próxima reunión CCB |