| Historia de Usuario |  |  |
| --- | --- | --- |
| Número Historia: HU1 | Usuario: Administrativo |  |
| Nombre Historia: Registrar tripulantes |  |  |
| Prioridad: Alta |  | Criterio de aceptación: El sistema exige nombre, número de empleado (único) y fecha de nacimiento. No permite guardar con campos vacíos. Muestra confirmación al guardar. |
| Fecha Inicio: 28/07/2026 |  | Fecha Fin: 30/07/2026 |
| Descripción: Como administrativo, quiero registrar pilotos y copilotos para mantener actualizada la información del personal. |  |  |
| Observaciones: Base para la creación de tripulaciones. |  |  |

| Historia de Usuario |  |  |
| --- | --- | --- |
| Número Historia: HU2 | Usuario: Administrativo |  |
| Nombre Historia: Registrar tripulaciones |  |  |
| Prioridad: Alta |  | Criterio de aceptación: Una tripulación requiere exactamente un piloto y un copiloto. Permite ingresar observaciones libres. Guarda el número de vuelos y horas acumuladas. |
| Fecha Inicio: 28/07/2026 |  | Fecha Fin: 31/07/2026 |
| Descripción: Como administrativo, quiero registrar tripulaciones (piloto + copiloto) con su histórico de vuelos, horas de vuelo y observaciones, para tener equipos disponibles para asignar. |  |  |
| Observaciones: Depende de HU1 (tripulantes ya registrados). |  |  |

| Historia de Usuario |  |  |
| --- | --- | --- |
| Número Historia: HU3 | Usuario: Administrativo |  |
| Nombre Historia: Registrar vuelos |  |  |
| Prioridad: Alta |  | Criterio de aceptación: Todos los campos son obligatorios. La fecha no puede ser anterior a la fecha actual. El vuelo queda disponible para asignación tras guardarse. |
| Fecha Inicio: 29/07/2026 |  | Fecha Fin: 01/08/2026. |
| Descripción: Como administrativo, quiero registrar vuelos con fecha, origen, destino y condiciones meteorológicas/visibilidades previstas, para tener la información disponible para la asignación. |  |  |
| Observaciones: - |  |  |

| Historia de Usuario |  |  |
| --- | --- | --- |
| Número Historia: HU4 | Usuario: Administrativo |  |
| Nombre Historia: Registrar parámetros de simulación |  |  |
| Prioridad: Alta |  | Criterio de aceptación: El nombre del parámetro es único. El tipo es obligatorio (visibilidad, meteorología o relieve). Los parámetros de meteorología incluyen además un valor de frecuencia. |
| Fecha Inicio: 02/08/2026 |  | Fecha Fin: 04/08/2026 |
| Descripción: Como administrativo, quiero registrar parámetros de tipo visibilidad, meteorología o relieve, con su valor de dificultad y peso relativo, para construir escenarios. |  |  |
| Observaciones: Los parámetros de meteorología tienen un campo adicional de frecuencia. |  |  |

| Historia de Usuario |  |  |
| --- | --- | --- |
| Número Historia: HU5 | Usuario: Administrativo |  |
| Nombre Historia: Registrar escenarios estándar |  |  |
| Prioridad: Alta |  | Criterio de aceptación: Un escenario debe tener al menos un parámetro asociado. Permite combinar parámetros de distintos tipos. |
| Fecha Inicio: 02/08/2026. | Fecha Fin: 05/08/2026 |
| Descripción: Como administrativo, quiero definir escenarios como combinaciones de parámetros, para que coincidan con los del simulador. |  |  |
| Observaciones: Depende de HU4 (parámetros ya registrados). |  |  |

| Historia de Usuario |  |  |
| --- | --- | --- |
| Número Historia: HU6 | Usuario: Administrativo |  |
| Nombre Historia: Registrar resultado de simulación |  |  |
| Prioridad: Alta |  | Criterio de aceptación: Solo existe un resultado activo por piloto-escenario. Al guardar uno nuevo, el anterior se reemplaza. Se registra la fecha del resultado. |
| Fecha Inicio: 03/08/2026. | Fecha Fin: 06/08/2026 |
| Descripción: Como administrativo, quiero registrar el resultado numérico y fecha de un piloto en un escenario, sobrescribiendo el resultado anterior, para mantener la evaluación vigente. |  |  |
| Observaciones: El resultado anterior se elimina al guardar uno nuevo. |  |  |

| Historia de Usuario |  |  |
| --- | --- | --- |
| Número Historia: HU7 | Usuario: Operador de vuelos |  |
| Nombre Historia: Determinar escenario más aproximado |  |  |
| Prioridad: Alta |  | Criterio de aceptación: El sistema muestra los escenarios ordenados por similitud con las condiciones del vuelo. El operador puede confirmar manualmente el escenario elegido. |
| Fecha Inicio: 07/08/2026. | Fecha Fin: 10/08/2026. |
| Descripción: Como operador de vuelos, quiero comparar las condiciones del vuelo con los escenarios estándar, para elegir el que más se aproxime. |  |  |
| Observaciones: Es el paso previo a HU8. |  |  |

| Historia de Usuario |  |  |
| --- | --- | --- |
| Número Historia: HU8 | Usuario: Operador de vuelos |  |
| Nombre Historia: Asignar tripulación al vuelo |  |  |
| Prioridad: Alta |  | Criterio de aceptación: El sistema muestra pilotos ordenados de mayor a menor puntaje en el escenario elegido. El operador selecciona uno para confirmar la asignación. El vuelo queda marcado con la tripulación asignada. |
| Fecha Inicio: 08/08/2026. | Fecha Fin: 12/08/2026 |
| Descripción: Como operador de vuelos, quiero ver el ranking de pilotos por puntaje en el escenario elegido y asignar la tripulación correspondiente, para garantizar la mejor asignación posible. |  |  |
| Observaciones: Depende de HU7. |  |  |

| Historia de Usuario |  |  |
| --- | --- | --- |
| Número Historia: HU9 | Usuario: Piloto / Copiloto |  |
| Nombre Historia: Consultar vuelos asignados |  |  |
| Prioridad: Media |  | Criterio de aceptación: El sistema exige nombre, número de empleado (único) y fecha de nacimiento. No permite guardar con campos vacíos. Muestra confirmación al guardar. |
| Fecha Inicio: 13/08/2026 |  | Fecha Fin: 15/08/2026 |
| Descripción: Como piloto/copiloto, quiero consultar los vuelos que tengo asignados, para organizar mi trabajo. |  |  |
| Observaciones: - |  |  |

| Historia de Usuario |  |  |
| --- | --- | --- |
| Número Historia: HU10 | Usuario: Piloto / Copiloto |  |
| Nombre Historia: Consultar cualquier vuelo |  |  |
| Prioridad: Media |  | Criterio de aceptación: Permite ver detalles de vuelos propios y de terceros (fecha, origen, destino, condiciones). |
| Fecha Inicio: 13/08/2026. | Fecha Fin: 16/08/2026 |
| Descripción: Como piloto/copiloto, quiero consultar las características de cualquier vuelo, esté o no asignado a mí. |  |  |
| Observaciones: - |  |  |

| Tarea de Ingeniería |  |
| --- | --- |
| Número Tarea: T1 | Número Historia de Usuario: HU1 |
| Nombre Tarea: Formulario de registro de tripulantes |  |
| Tipo de Tarea: Desarrollo | Puntos Estimados: 5 |
| Fecha Inicio: 28/07/2026. | Fecha Fin: 29/07/2026 |
| Responsable: Mateo |  |
| Descripción: Crear formulario con validación de campos obligatorios y número de empleado único. |  |

| Tarea de Ingeniería |  |
| --- | --- |
| Número Tarea: T2 | Número Historia de Usuario: HU2 |
| Nombre Tarea: Formulario de registro de tripulaciones |  |
| Tipo de Tarea: Desarrollo | Puntos Estimados: 5 |
| Fecha Inicio: 29/07/2026 | Fecha Fin: 31/07/2026 |
| Responsable: Mateo |  |
| Descripción: Crear formulario para asociar piloto-copiloto y registrar horas de vuelo. |  |

| Tarea de Ingeniería |  |
| --- | --- |
| Número Tarea: T3 | Número Historia de Usuario: HU3 |
| Nombre Tarea: Formulario de registro de vuelos |  |
| Tipo de Tarea: Desarrollo | Puntos Estimados: 5 |
| Fecha Inicio: 30/07/2026. | Fecha Fin: 01/08/2026 |
| Responsable: Mateo |  |
| Descripción: Crear formulario con validación de fecha y condiciones previstas. |  |

| Tarea de Ingeniería |  |
| --- | --- |
| Número Tarea: T4 | Número Historia de Usuario: HU4 |
| Nombre Tarea: CRUD de parámetros de simulación |  |
| Tipo de Tarea: Desarrollo | Puntos Estimados: 5 |
| Fecha Inicio: 02/08/2026 | Fecha Fin: 04/08/2026 |
| Responsable: Mateo |  |
| Descripción: Crear, editar y validar parámetros por tipo (visibilidad/meteorología/relieve). |  |

| Tarea de Ingeniería |  |
| --- | --- |
| Número Tarea: T5 | Número Historia de Usuario: HU5 |
| Nombre Tarea: Formulario de escenarios |  |
| Tipo de Tarea: Desarrollo / Corrección / Mejora / Otra (especificar) | Puntos Estimados: 5 |
| Fecha Inicio: 03/08/2026 | Fecha Fin: 05/08/2026 |
| Responsable: Mateo |  |
| Descripción: Permitir selección múltiple de parámetros para armar un escenario. |  |

| Tarea de Ingeniería |  |
| --- | --- |
| Número Tarea: T6 | Número Historia de Usuario: HU6 |
| Nombre Tarea: Registro de resultados de simulación |  |
| Tipo de Tarea: Desarrollo | Puntos Estimados: 5 |
| Fecha Inicio: 04/08/2026 | Fecha Fin: 06/08/2026 |
| Responsable: Mateo |  |
| Descripción: Implementar lógica de sobrescritura del resultado anterior por piloto-escenario. |  |

| Tarea de Ingeniería |  |
| --- | --- |
| Número Tarea: T7 | Número Historia de Usuario: HU7 |
| Nombre Tarea: Algoritmo de comparación vuelo-escenario |  |
| Tipo de Tarea: Desarrollo | Puntos Estimados: 5 |
| Fecha Inicio: 07/08/2026. | Fecha Fin: 09/08/2026 |
| Responsable: Santiago |  |
| Descripción: Comparar condiciones del vuelo con los escenarios registrados y ordenar por similitud. |  |

| Tarea de Ingeniería |  |
| --- | --- |
| Número Tarea: T8 | Número Historia de Usuario: HU7 |
| Nombre Tarea: Vista de selección de escenario |  |
| Tipo de Tarea: Desarrollo / Corrección / Mejora / Otra (especificar) | Puntos Estimados: 3 |
| Fecha Inicio: 09/08/2026 | Fecha Fin: 10/08/2026 |
| Responsable: Santiago |  |
| Descripción: Mostrar escenarios sugeridos y permitir confirmación manual. |  |

| Tarea de Ingeniería |  |
| --- | --- |
| Número Tarea: T9 | Número Historia de Usuario: HU8 |
| Nombre Tarea: Algoritmo de ranking de pilotos |  |
| Tipo de Tarea: Desarrollo | Puntos Estimados: 8 |
| Fecha Inicio: 10/08/2026 | Fecha Fin: 12/08/2026 |
| Responsable: Santiago |  |
| Descripción: Ordenar pilotos por puntaje en el escenario elegido. |  |

| Tarea de Ingeniería |  |
| --- | --- |
| Número Tarea: T10 | Número Historia de Usuario: HU8 |
| Nombre Tarea: Vista y confirmación de asignación |  |
| Tipo de Tarea: Desarrollo | Puntos Estimados: 5 |
| Fecha Inicio: 11/08/2026 | Fecha Fin: 12/08/2026 |
| Responsable: Santiago |  |
| Descripción: Permitir seleccionar piloto del ranking y confirmar la asignación al vuelo. |  |

| Tarea de Ingeniería |  |
| --- | --- |
| Número Tarea: T11 | Número Historia de Usuario: HU9 |
| Nombre Tarea: Vista "mis vuelos" |  |
| Tipo de Tarea: Desarrollo | Puntos Estimados: 3 |
| Fecha Inicio: 13/08/2026. | Fecha Fin: 15/08/2026 |
| Responsable: Mateo |  |
| Descripción: Listar vuelos asignados al usuario autenticado. |  |

| Tarea de Ingeniería |  |
| --- | --- |
| Número Tarea: T12 | Número Historia de Usuario: HU10 |
| Nombre Tarea: Vista de listado general de vuelos |  |
| Tipo de Tarea: Desarrollo | Puntos Estimados: 3 |
| Fecha Inicio: 13/08/2026. | Fecha Fin: 16/08/2026. |
| Responsable: Santiago |  |
| Descripción: Listar todos los vuelos con opción de ver detalle. |  |

| Visual Story Mapping |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | HU1 | HU2 | HU3 | HU4 | HU5 | HU6 | HU7 | HU8 | HU9 | HU10 | Total |
| Release 1 | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| Release 2 |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  | 3 |
| Release 3 |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  | 2 |
| Release 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  | 1 |
| Release 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | 1 |
| Release 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |