Solicitud de Control de Cambios

Request for Change (RFC) — Plantilla estándar para proyectos de software

1.  Identificación de la RFC

| ID de RFC | RFC-A1 |
| --- | --- |
| Título del cambio | Incorporación del parámetro "Alerta Meteorológica" en la asignación de escenarios de simulación |
| Fecha de solicitud | 09/09/2026 |
| Versión del documento | 1.0 |
| Estado actual | Pendiente de revisión |
| Proyecto / Sistema | Sistema de Asignación de Tripulaciones y Escenarios de Simulación – Academia de Operaciones Aéreas |
| Versión del sistema | Versión actual en producción |
| Requisito(s) afectado(s) | REQ vinculado a los criterios de selección de escenarios de simulación (comparación por altitud y destino) |

2.  Datos del solicitante

| Nombre completo | Cap. Ricardo Méndez |
| --- | --- |
| Rol en el proyecto | Piloto / Capitán — usuario operativo del sistema |
| Departamento / Área | Operaciones de Vuelo |
| Correo electrónico | [No especificado en el caso de estudio — origen: correo electrónico] |
| Teléfono / Teams | [No especificado en el caso de estudio] |

3.  Descripción del cambio

3.1  Situación actual — ¿qué problema tiene el requisito o sistema actual?

Describe el comportamiento o estado actual que genera el problema. Sé específico: incluye ejemplos, casos reales o métricas si es posible.

El sistema actual de asignación de tripulaciones selecciona escenarios de simulación comparando únicamente dos variables: altitud y destino del vuelo. No contempla condiciones meteorológicas extremas activas al momento de la asignación. Esta limitación se evidenció en el vuelo 402, donde la tripulación enfrentó una tormenta eléctrica severa no prevista en el escenario asignado, ya que el sistema ignoró las alertas meteorológicas vigentes. Como consecuencia, la tripulación no había sido evaluada previamente ante un escenario comparable, lo que representa un riesgo para la seguridad operacional.

3.2  Cambio propuesto — ¿qué se quiere modificar exactamente?

Describe qué debe cambiar: texto del requisito, comportamiento del sistema, datos, interfaz, etc. Si el cambio afecta a un texto en el SRS, incluye la redacción anterior y la nueva.

Incorporar un nuevo campo de filtrado denominado "Alerta Meteorológica" dentro de los criterios de selección de escenarios de simulación. Este campo permitirá clasificar y filtrar los escenarios que incluyan condiciones de clima extremo (tormentas eléctricas, turbulencia severa, vientos cruzados fuera de rango, entre otros), de modo que el sistema asigne, además de por altitud y destino, escenarios que preparen a la tripulación ante condiciones meteorológicas adversas coherentes con las rutas y temporadas reales de operación.

3.3  Motivación y beneficio esperado — ¿por qué es necesario este cambio?

¿Qué valor aporta al negocio, al usuario o al sistema? ¿Qué riesgo mitiga?

La motivación central es la seguridad operacional: al no evaluar a las tripulaciones ante escenarios de clima extremo, existe un vacío de preparación que se materializó en el incidente del vuelo 402. El beneficio esperado es reducir el riesgo de que una tripulación enfrente en vuelo real una condición meteorológica severa para la cual no fue evaluada en simulación, fortaleciendo la seguridad operacional y la capacidad de respuesta ante emergencias climáticas.

3.4  Alternativas consideradas

¿Se evaluaron otras soluciones? Descríbelas brevemente y explica por qué se descartaron. Si no se consideró ninguna, indicar 'No aplica' con justificación.

No se documentaron alternativas en la solicitud original del Cap. Ricardo Méndez. Se sugiere evaluar como alternativa un módulo de alertas meteorológicas independiente en lugar de un campo integrado al filtro existente; sin embargo, por rapidez de implementación y menor riesgo técnico, se prioriza incorporar el campo "Alerta Meteorológica" dentro del criterio de selección ya existente.

4.  Clasificación y prioridad

| Tipo de cambio | [ ] Corrección de defecto [X] Mejora funcional [ ] Cambio regulatorio [ ] Cambio de arquitectura [ ] Otro: ___ |
| --- | --- |
| Prioridad | [ ] Crítica — bloquea entrega [X] Alta — sprint actual [ ] Media — próximo sprint [ ] Baja — backlog |
| Urgencia | [ ] Inmediata (< 48 h) [X] Esta semana [ ] Este sprint [ ] Sin restricción de tiempo |
| Tamaño estimado | [ ] XS (< 4 h) [ ] S (4–8 h) [X] M (1–3 días) [ ] L (3–7 días) [ ] XL (> 7 días) |

5.  Análisis de impacto

5.1  Requisitos y artefactos afectados

Lista todos los requisitos, casos de prueba, módulos de código, documentación o contratos que deberán actualizarse si se aprueba el cambio.

| Artefacto / ID | Descripción del impacto y cambios requeridos |
| --- | --- |
| SRS / REQ-XXX | HU4 (Registrar parámetros de simulación) y HU5 (Registrar escenarios estándar) — deben permitir el tipo de parámetro "Clima Extremo" dentro de la clasificación de meteorología |
| Casos de prueba | Casos de prueba de T4 (CRUD de parámetros) y T5 (Formulario de escenarios) — deben validar la creación de escenarios con el nuevo parámetro de clima extremo |
| Módulo de código | T4 y T5 (responsable: Mateo); también afecta T7, Algoritmo de comparación vuelo-escenario (responsable: Santiago), al considerar el nuevo campo en la comparación |
| Plan de proyecto | Corresponde al Release 2 del Visual Story Mapping (HU4, HU5); no debería mover fechas si se aborda antes del 04/08/2026 |
| Contratos / SLA | No aplica de forma directa |
| Documentación de usuario | Manual de uso — actualizar la sección de registro de parámetros y escenarios |
| Otro artefacto | Product Vision Board — la funcionalidad "Gestión de parámetros y escenarios" ya contempla este tipo de dato |

5.2  Estimación de esfuerzo por área

| Área | Horas / días estimados | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| Análisis / Requisitos | 4 h | Definición del campo y su lógica de filtrado |
| Desarrollo / Ingeniería | 1–2 días | Incorporar campo y lógica al motor de selección |
| Aseguramiento de calidad (QA) | 1 día | Pruebas del nuevo filtro y regresión |
| Documentación técnica | 2 h | Actualizar SRS y manual de usuario |
| Formación / comunicación | 2 h | Informar a operadores sobre el nuevo filtro |
| Total estimado | ≈ 3 días |  |

5.3  Riesgos si el cambio se aprueba

¿Qué podría salir mal al implementar el cambio? Considera riesgos técnicos, de negocio y de cronograma.

Riesgo de falsos positivos en el filtrado de clima extremo, lo que podría reducir el número de escenarios disponibles y aumentar la carga sobre el módulo de generación de escenarios. Es necesario validar la fuente de datos meteorológicos que alimentará el nuevo campo para asegurar su confiabilidad.

5.4  Riesgos si el cambio se rechaza

¿Qué consecuencias tiene no hacer el cambio? ¿Se acumula deuda técnica, se incumple una regulación, se pierde al cliente?

Se mantiene el riesgo de asignar tripulaciones a rutas sin evaluación previa ante clima extremo, riesgo que ya se materializó en el incidente del vuelo 402. Esto podría derivar en fallas de seguridad operacional, observaciones regulatorias o pérdida de confianza de tripulaciones y clientes.

6.  Criterios de aceptación del cambio

¿Cómo se verificará que el cambio fue implementado correctamente?

Redacta criterios medibles y verificables. Usa el formato: 'Dado [contexto], cuando [acción], entonces [resultado esperado].'

Dado un escenario de simulación que incluye condiciones de clima extremo, cuando el sistema evalúa los escenarios disponibles, entonces el escenario debe quedar marcado con el campo "Alerta Meteorológica" activo. Dado que un operador filtra escenarios por "Alerta Meteorológica", cuando aplica el filtro, entonces el sistema debe mostrar únicamente los escenarios que cumplan esa condición.

7.  Plan de implementación (si se aprueba)

| Sprint / iteración objetivo | Sprint XX (DD/MM/AAAA – DD/MM/AAAA) |
| --- | --- |
| Responsable de implementación |  |
| Responsable de validación (QA) |  |
| Fecha límite propuesta | DD/MM/AAAA |
| Dependencias / precondiciones | ¿Qué debe completarse antes de iniciar este cambio? |

Pasos de implementación propuestos

Lista ordenada de las tareas concretas para llevar el cambio a producción.

8.  Decisión del Comité de Control de Cambios (CCB)

| Fecha de revisión CCB | DD/MM/AAAA |
| --- | --- |
| Decisión | [ ] Aprobada [ ] Rechazada [ ] Aplazada [ ] Necesita más información |
| Sprint de implementación | (si se aprueba) |
| Condiciones de la decisión | Cualquier condición o restricción adjunta a la aprobación |

Justificación de la decisión

El CCB debe documentar el razonamiento detrás de la decisión, especialmente si es un rechazo o aplazamiento.

| Miembro CCB | Rol | Voto / posición |
| --- | --- | --- |
|  | Product Owner / PM | [ ] A favor [ ] En contra [ ] Abstención |
|  | Tech Lead | [ ] A favor [ ] En contra [ ] Abstención |
|  | QA Lead | [ ] A favor [ ] En contra [ ] Abstención |
|  | Analista de requisitos | [ ] A favor [ ] En contra [ ] Abstención |
|  | Representante del cliente | [ ] A favor [ ] En contra [ ] Abstención |

9.  Historial de versiones de la RFC

| Versión | Fecha | Autor | Descripción del cambio |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 09/09/2026 | Santiago Maya Horta | Versión inicial de la RFC |

10.  Aprobaciones y firmas

Al firmar este documento, los abajo firmantes confirman que han revisado la RFC, comprenden su alcance e impacto, y están de acuerdo con la decisión registrada en la Sección 8.

| Rol | Nombre y firma | Fecha |
| --- | --- | --- |
| Solicitante | ________________ | ____/____/______ |
| Analista de requisitos | Santiago Maya Horta | 09/09/2026 |
| Product Owner / PM | ________________ | ____/____/______ |
| Tech Lead | ________________ | ____/____/______ |
| Representante QA | ________________ | ____/____/______ |

Apéndice — Instrucciones de uso

Cómo usar esta plantilla

- Complete todos los campos antes de presentar la RFC al CCB. Los campos marcados en cursiva son ejemplos o indicaciones; reemplácelos con la información real del proyecto.

- Asigne el ID de RFC en orden cronológico (p. ej. RFC-001, RFC-002…). El CCB puede mantener un registro compartido para esto.

- El Análisis de impacto (Sección 5) es obligatorio antes de la reunión del CCB. Una RFC sin análisis de impacto no debe ser admitida a votación.

- Conserve todas las versiones de la RFC en el repositorio del proyecto con control de versiones. Una RFC rechazada sigue siendo un documento valioso para el historial.

- Tras la decisión del CCB, actualice la matriz de trazabilidad y todos los artefactos afectados listados en la Sección 5.

- Si el cambio es rechazado, documente la justificación con suficiente detalle para que el solicitante pueda reformular la RFC en el futuro si las condiciones cambian.

Escala de prioridad recomendada

| Prioridad | Definición | Tiempo máximo de respuesta del CCB |
| --- | --- | --- |
| Crítica | Bloquea una entrega o produce fallo en producción | 24 horas |
| Alta | Impacta el sprint actual o un hito cercano | 3 días hábiles |
| Media | Puede abordarse en el próximo sprint | 1 semana |
| Baja | Sin restricción de tiempo; puede ir al backlog | Próxima reunión CCB |