Solicitud de Control de Cambios

Request for Change (RFC) — Plantilla estándar para proyectos de software

1.  Identificación de la RFC

| ID de RFC | RFC-A2 |
| --- | --- |
| Título del cambio | Automatización de notificaciones de asignación de tripulación vía Teams/Email |
| Fecha de solicitud | 09/09/2026 |
| Versión del documento | 1.0 |
| Estado actual | Pendiente de revisión |
| Proyecto / Sistema | Sistema de Asignación de Tripulaciones y Escenarios de Simulación – Academia de Operaciones Aéreas |
| Versión del sistema | Versión actual en producción |
| Requisito(s) afectado(s) | REQ vinculado al proceso de confirmación de asignación de tripulaciones |

2.  Datos del solicitante

| Nombre completo | Equipo de Gestión Operativa (autor del informe de gestión) |
| --- | --- |
| Rol en el proyecto | Gestión / Supervisión operativa — origen: Informe de Gestión |
| Departamento / Área | Operaciones / Administración |
| Correo electrónico | [No especificado en el caso de estudio — origen: informe de gestión] |
| Teléfono / Teams | [No especificado en el caso de estudio] |

3.  Descripción del cambio

3.1  Situación actual — ¿qué problema tiene el requisito o sistema actual?

Describe el comportamiento o estado actual que genera el problema. Sé específico: incluye ejemplos, casos reales o métricas si es posible.

Actualmente, cuando se asigna una tripulación a un vuelo o escenario, el operador debe enviar manualmente los correos electrónicos de confirmación a los involucrados. Este proceso manual genera un retraso promedio de 45 minutos entre el momento en que se realiza la asignación y el momento en que esta queda confirmada y comunicada. Este cuello de botella administrativo ralentiza la operación y aumenta el riesgo de errores u omisiones en la comunicación de las asignaciones.

3.2  Cambio propuesto — ¿qué se quiere modificar exactamente?

Describe qué debe cambiar: texto del requisito, comportamiento del sistema, datos, interfaz, etc. Si el cambio afecta a un texto en el SRS, incluye la redacción anterior y la nueva.

Implementar un trigger (disparador) de notificación automática vía Teams y correo electrónico que se active en el mismo instante en que se registra la asignación de la tripulación en el sistema. De esta manera, la confirmación y notificación a los involucrados dejará de depender del envío manual de correos por parte del operador.

3.3  Motivación y beneficio esperado — ¿por qué es necesario este cambio?

¿Qué valor aporta al negocio, al usuario o al sistema? ¿Qué riesgo mitiga?

La motivación principal es la eficiencia administrativa: eliminar el retraso de 45 minutos que actualmente existe entre la asignación y la confirmación. El beneficio esperado es reducir la carga operativa del personal administrativo, disminuir el riesgo de omisiones en el envío manual de correos y acelerar la comunicación de las asignaciones a las tripulaciones.

3.4  Alternativas consideradas

¿Se evaluaron otras soluciones? Descríbelas brevemente y explica por qué se descartaron. Si no se consideró ninguna, indicar 'No aplica' con justificación.

No se documentaron alternativas en el informe de gestión original. Se sugiere evaluar como alternativa mantener el envío manual pero con una plantilla estandarizada de correo; sin embargo, esta opción no elimina el retraso de 45 minutos ni la dependencia del operador, por lo que se prioriza la automatización mediante trigger.

4.  Clasificación y prioridad

| Tipo de cambio | [ ] Corrección de defecto [X] Mejora funcional [ ] Cambio regulatorio [ ] Cambio de arquitectura [ ] Otro: ___ |
| --- | --- |
| Prioridad | [ ] Crítica — bloquea entrega [ ] Alta — sprint actual [X] Media — próximo sprint [ ] Baja — backlog |
| Urgencia | [ ] Inmediata (< 48 h) [ ] Esta semana [X] Este sprint [ ] Sin restricción de tiempo |
| Tamaño estimado | [ ] XS (< 4 h) [X] S (4–8 h) [ ] M (1–3 días) [ ] L (3–7 días) [ ] XL (> 7 días) |

5.  Análisis de impacto

5.1  Requisitos y artefactos afectados

Lista todos los requisitos, casos de prueba, módulos de código, documentación o contratos que deberán actualizarse si se aprueba el cambio.

| Artefacto / ID | Descripción del impacto y cambios requeridos |
| --- | --- |
| SRS / REQ-XXX | No existe una Historia de Usuario en el backlog actual que cubra la notificación de asignaciones; se requeriría crear una nueva HU (p. ej. "Notificar asignación de tripulación") antes de implementar este RFC |
| Casos de prueba | Casos de prueba nuevos — no hay artefacto previo de notificación en el backlog para reutilizar |
| Módulo de código | No hay Tarea de Ingeniería (T1-T12) que cubra notificaciones; se relaciona indirectamente con T10, Vista y confirmación de asignación (responsable: Santiago), que es el punto donde se generaría el disparo automático |
| Plan de proyecto | Fuera del alcance de los Releases 1-5 actuales del Story Mapping; requeriría planearse como una historia nueva en un release posterior |
| Contratos / SLA | No aplica |
| Documentación de usuario | Manual de uso — nueva sección de notificaciones |
| Otro artefacto | Product Vision Board — no está contemplado explícitamente en "Funcionalidad del Producto"; se recomienda agregarlo si se aprueba |

5.2  Estimación de esfuerzo por área

| Área | Horas / días estimados | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| Análisis / Requisitos | 2 h | Definición del trigger y condiciones de disparo |
| Desarrollo / Ingeniería | 1 día | Integración con API de Teams y servicio de correo |
| Aseguramiento de calidad (QA) | 4 h | Pruebas de envío automático y casos de fallo de notificación |
| Documentación técnica | 1 h | Actualizar manual de usuario |
| Formación / comunicación | 1 h | Comunicar el cambio a los operadores |
| Total estimado | ≈ 2 días |  |

5.3  Riesgos si el cambio se aprueba

¿Qué podría salir mal al implementar el cambio? Considera riesgos técnicos, de negocio y de cronograma.

Riesgo de fallos en la integración con Teams o el servicio de correo que impidan el envío de la notificación automática, dejando asignaciones sin confirmar. Es necesario definir un mecanismo de reintento o alerta en caso de fallo del trigger.

5.4  Riesgos si el cambio se rechaza

¿Qué consecuencias tiene no hacer el cambio? ¿Se acumula deuda técnica, se incumple una regulación, se pierde al cliente?

Se mantiene el retraso de 45 minutos entre la asignación y la confirmación, prolongando el cuello de botella administrativo, aumentando la carga manual del operador y el riesgo de omisiones en el envío de correos de confirmación.

6.  Criterios de aceptación del cambio

¿Cómo se verificará que el cambio fue implementado correctamente?

Redacta criterios medibles y verificables. Usa el formato: 'Dado [contexto], cuando [acción], entonces [resultado esperado].'

Dado que se registra una nueva asignación de tripulación en el sistema, cuando se guarda dicha asignación, entonces el sistema debe enviar automáticamente una notificación vía Teams y correo electrónico a los involucrados en un plazo menor a 2 minutos. Dado que el trigger de notificación falla al enviarse, cuando el sistema detecta el error, entonces debe generar una alerta al operador para su seguimiento manual.

7.  Plan de implementación (si se aprueba)

| Sprint / iteración objetivo | Sprint XX (DD/MM/AAAA – DD/MM/AAAA) |
| --- | --- |
| Responsable de implementación |  |
| Responsable de validación (QA) |  |
| Fecha límite propuesta | DD/MM/AAAA |
| Dependencias / precondiciones | ¿Qué debe completarse antes de iniciar este cambio? |

Pasos de implementación propuestos

Lista ordenada de las tareas concretas para llevar el cambio a producción.

8.  Decisión del Comité de Control de Cambios (CCB)

| Fecha de revisión CCB | DD/MM/AAAA |
| --- | --- |
| Decisión | [ ] Aprobada [ ] Rechazada [ ] Aplazada [ ] Necesita más información |
| Sprint de implementación | (si se aprueba) |
| Condiciones de la decisión | Cualquier condición o restricción adjunta a la aprobación |

Justificación de la decisión

El CCB debe documentar el razonamiento detrás de la decisión, especialmente si es un rechazo o aplazamiento.

| Miembro CCB | Rol | Voto / posición |
| --- | --- | --- |
|  | Product Owner / PM | [ ] A favor [ ] En contra [ ] Abstención |
|  | Tech Lead | [ ] A favor [ ] En contra [ ] Abstención |
|  | QA Lead | [ ] A favor [ ] En contra [ ] Abstención |
|  | Analista de requisitos | [ ] A favor [ ] En contra [ ] Abstención |
|  | Representante del cliente | [ ] A favor [ ] En contra [ ] Abstención |

9.  Historial de versiones de la RFC

| Versión | Fecha | Autor | Descripción del cambio |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 09/09/2026 | Santiago Maya Horta | Versión inicial de la RFC |

10.  Aprobaciones y firmas

Al firmar este documento, los abajo firmantes confirman que han revisado la RFC, comprenden su alcance e impacto, y están de acuerdo con la decisión registrada en la Sección 8.

| Rol | Nombre y firma | Fecha |
| --- | --- | --- |
| Solicitante | ________________ | ____/____/______ |
| Analista de requisitos | Santiago Maya Horta | 09/09/2026 |
| Product Owner / PM | ________________ | ____/____/______ |
| Tech Lead | ________________ | ____/____/______ |
| Representante QA | ________________ | ____/____/______ |

Apéndice — Instrucciones de uso

Cómo usar esta plantilla

- Complete todos los campos antes de presentar la RFC al CCB. Los campos marcados en cursiva son ejemplos o indicaciones; reemplácelos con la información real del proyecto.

- Asigne el ID de RFC en orden cronológico (p. ej. RFC-001, RFC-002…). El CCB puede mantener un registro compartido para esto.

- El Análisis de impacto (Sección 5) es obligatorio antes de la reunión del CCB. Una RFC sin análisis de impacto no debe ser admitida a votación.

- Conserve todas las versiones de la RFC en el repositorio del proyecto con control de versiones. Una RFC rechazada sigue siendo un documento valioso para el historial.

- Tras la decisión del CCB, actualice la matriz de trazabilidad y todos los artefactos afectados listados en la Sección 5.

- Si el cambio es rechazado, documente la justificación con suficiente detalle para que el solicitante pueda reformular la RFC en el futuro si las condiciones cambian.

Escala de prioridad recomendada

| Prioridad | Definición | Tiempo máximo de respuesta del CCB |
| --- | --- | --- |
| Crítica | Bloquea una entrega o produce fallo en producción | 24 horas |
| Alta | Impacta el sprint actual o un hito cercano | 3 días hábiles |
| Media | Puede abordarse en el próximo sprint | 1 semana |
| Baja | Sin restricción de tiempo; puede ir al backlog | Próxima reunión CCB |